# Hoja de Ruta Técnica – Antares Industrial Template

# 1. Objetivo General

Desarrollar una plantilla base modular para aplicaciones industriales que permita integrar:
- Interfaz web (dashboard, login, parámetros)
- Conexión con PLCs (Snap7, Modbus, OPC-UA)
- Ejecución de scripts (visión artificial, OCR, IA)
- Persistencia de datos
- Trabajo colaborativo con GitHub y asistentes de IA

# 2. Fases del Proyecto

## 🟢 Fase 1: Setup Inicial & Organización

Duración estimada: 2 a 3 días

- Generar estructura de carpetas base
- README técnico documentado
- Configurar repositorio GitHub (`main`, `dev`, `feature/*`)
- Preparar entorno local (Python, Flask, Snap7)
- Definir workflows de Git colaborativos

## 🟡 Fase 2: Módulos Base Funcionales

Duración estimada: 1 semana

- Login + Landing (alta prioridad)
- Dashboard principal (alta prioridad)
- Configuración de parámetros (media prioridad)
- Conexión Snap7 a PLCs (alta prioridad)
- Persistencia en base de datos (media prioridad)

## 🟠 Fase 3: Módulo de Ejecución de Scripts

Duración estimada: 1 semana

- Diseñar `runner.py` para ejecutar scripts
- Integrar script de visión mock (OCR o YOLO dummy)
- Leer parámetros desde formulario o archivo

## 🔵 Fase 4: Testing, Logging y Robustez

Duración estimada: 3 a 4 días

- Agregar pruebas unitarias con pytest
- Implementar logging centralizado
- Validar parámetros de entrada

## 🟣 Fase 5: Optimización + IA Asistida

Duración estimada: abierta/iterativa

- Integrar GitHub Copilot para asistencia predictiva
- Utilizar chat IA en Visual Studio Code para refactorización y ayuda contextual
- Mejorar calidad de código en base a sugerencias IA

# 3. Metodología de Trabajo

- Scrum híbrido ligero (entregables semanales)
- Daily async (registro de avances y bloqueos)
- Revisión cruzada con Pull Requests
- Distribución de tareas por módulo
- GitHub Issues como herramienta de gestión

# 4. Reglas de Oro del Proyecto

1. No hay cambios directos en `main`.
2. Commits con convención clara (`feat`, `fix`, `refactor`, etc.).
3. La IA es parte del equipo.
4. Todo módulo debe tener documentación básica.
5. Cada feature incluye testing mínimo.

# 5. Expansión Futura

- Dockerización
- Interfaz con SCADA / Node-RED
- Conectores OPC-UA / MQTT
- Autenticación JWT/Auth0
- Exportación de reportes (PDF/Excel)
- Interfaz tiempo real con WebSockets